Утверждено постановлением администрации городского поселения – город Семилуки Семилукского муниципального района Воронежской области от «______» ___________ 2015 года

№ _______

Задание на подготовку документации по планировке территории квартала, ограниченного улицами: Дзержинского, Гагарина, Комсомольская, Чапаева в городском поселении – город Семилуки Семилукского муниципального района Воронежской области

| N п/п | Наименование разделов | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | Администрация городского поселения – город Семилуки Семилукского муниципального района Воронежской области |
| 2 | Исполнитель | Определяется заказчиком |
| 3 | Основания для разработки документации по межеванию территории | Постановление администрации городского поселения – город Семилуки Семилукского муниципального района Воронежской области от «____» ________ 2015 года № ________ |
| 4 | Объект разработки | Часть территории квартала, ограниченного улицами: 9 Января, 25 лет Октября, полосой отвода железной дороги (кадастровый номер 36:28:0104021:1), многоквартирным жилым домом №15 и нежилым зданием № 13 по ул. 9 Января в городском поселении – город Семилуки Семилукского муниципального района Воронежской области |
| 5 | Состав документации по межеванию территории | Проект межевания территории |
| 6 | Цель разработки документации по межеванию территории | Установление границ межевания территории: 1. Подготовить проект межевания территории квартала, ограниченного улицами: 9 Января, 25 лет Октября, полосой отвода железной дороги (кадастровый номер 36:28:0104021:1), многоквартирным жилым домом №15 и нежилым зданием № 13 по ул. 9 Января в городском поселении – город Семилуки, площадью 3,9 га, расположенного в городском поселении – город Семилуки Семилукского муниципального района Воронежской области в соответствии с Генеральным планом города Семилуки, утвержденным решением Совета народных депутатов городского поселения – город Семилуки Семилукского муниципального района Воронежской области от 13.05.2010 года № 8 «Об утверждении генерального плана города Семилуки», Правилами землепользования и застройки городского поселения – город Семилуки, утвержденными решением Совета народных депутатов городского поселения – город Семилуки Семилукского муниципального района Воронежской области от 23.06.2010 года № 14 «Об утверждении правил землепользования и застройки городского поселения – город Семилуки», нормативами градостроительного проектирования. 2. Определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков. 3. Определить линии отступа от красных линий в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений. |
| 7 | Этапы разработки документации по межеванию территории | Работы по подготовке проекта межевания территории выполняются в один этап, который включает в себя следующие виды работ: 1 - сбор и анализ исходных данных и подготовку материалов по обоснованию проекта межевания территории; 2 - подготовку проекта межевания территории и его согласование в секторе «ЖКХ и градостроительство» администрации городского поселения – город Семилуки |
| 8 | Виды работ по этапам | 1. Подготовка проекта межевания территории: 1.2. Подготовка чертежа межевания территории. 1.3. Согласование проекта межевания территории в секторе «ЖКХ и градостроительство» администрации городского поселения – город Семилуки. 2. Схемы и чертежи изготавливаются с использованием откорректированной топографической основы М 1:1000, предоставляются в М 1:1000. 3. Подготовка проекта межевания территории осуществляется в соответствии с системой координат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости |
| 9 | Исходные данные для разработки документации по межеванию территории | При выполнении работ использовать следующие исходные данные, предоставляемые заказчиком: - откорректированная топографическая основа М 1:1000; - инвентаризационные данные по землепользованию, информация о земельных участках, прошедших государственный кадастровый учет. Исходные данные, получение которых возлагается на исполнителя: - Генеральный план города Семилуки, утвержденный решением Совета народных депутатов городского поселения – город Семилуки Семилукского муниципального района Воронежской области от 13.05.2010 года № 8 «Об утверждении генерального плана города Семилуки»; - Правила землепользования и застройки городского поселения – город Семилуки, утвержденные решением Совета народных депутатов городского поселения – город Семилуки Семилукского муниципального района Воронежской области от 23.06.2010 года № 14 «Об утверждении правил землепользования и застройки городского поселения – город Семилуки». |
| 10 | Особые условия проектирования | - |
| 11 | Сроки разработки документации по межеванию территории | Сбор исходных данных – 2 дня. Подготовка проекта межевания территории – 14 рабочих дней. Согласование проекта межевания территории с сектором «ЖКХ и градостроительство» администрации городского поселения – город Семилуки – 2 дня. |
| 12 | Документы, регламентирующие выполнение работ | - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Земельный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; - СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"; - СНиП 11-04-2003 "Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации"; - региональные и местный нормативы градостроительного проектирования |
| 13 | Порядок передачи документации по планировке территории | Исполнитель передает заказчику проект межевания территории в полном объеме |
| 14 | Требования к текстовой и графической частям | Обязательные разделы текстовой части | Текстовые материалы сдаются в электронном виде в формате Microsoft Word и в сброшюрованном виде, оформленные в соответствии с нормативными требованиями к оформлению проектной документации |
|  |  | Графическая часть (в электронном и печатном виде) | Графические данные представляются в электронном и печатном виде. В электронном виде - в формате программного обеспечения, в котором велась разработка, в растровом виде - в формате TIFF с разрешением не менее 300 dpi |
|  |  | Количество экземпляров | 4 (четыре) |