Приложение

к постановлению администрации

городского поселения – город Семилуки

от 03.07.2015 № 290

(в редакции от 09 ноября 2016г. № 613)

Краткосрочный муниципальный план  реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов  на территории городского поселения - город Семилуки

на 2015-2016 годы

Содержание

Стр.

Паспорт краткосрочного плана	3

Характеристика проблем, на решение которых направлен  краткосрочный план 	5

Цели и задачи краткосрочного плана	5

Перечень  мероприятий	6

Ресурсное обеспечение краткосрочного плана	6

Оценка эффективности реализации краткосрочного плана	7

Паспорт

краткосрочного муниципального плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории городского поселения - город Семилуки

на 2015-2016 годы

| Наименование краткосрочного плана | Краткосрочный муниципальный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории городского поселения - город Семилуки на 2015-2016 годы |
| --- | --- |
| Решение о разработке краткосрочного плана | Постановления правительства Воронежской области от 06.03.2014г. № 183 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Воронежской области на 2014-2044 годы» |
| Разработчик краткосрочного плана | Отдел модернизации жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации городского поселения – город Семилуки Семилукского муниципального района |
| Цель краткосрочного плана | Обеспечение проведения капитального ремонта всех многоквартирных домов в городском поселении - город Семилуки; создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества; обеспечение сохранности многоквартирных домов и улучшение комфортности проживания в них граждан |
| Срок реализации краткосрочного плана | План реализуется в течение 2015-2016 годов. |
| Исполнители и участники | Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области", администрация городского поселения - город Семилуки, организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, товарищества собственников жилья. |
| Источники краткосрочного плана | Средства собственников помещений в многоквартирных домах в виде обязательных ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (далее - средства собственников помещений в многоквартирных домах); средства Фонда капитального ремонта |
| Ресурсное обеспечение программы | Общий объем финансирования для реализации программы составляет - 5 631 497,16 рубля, в том числе: - средства Фонда – 5 631 497,16 рубля; |
| Планируемые показатели краткосрочного плана | 4 многоквартирных дома, в которых планируется проведение капитального ремонта, общая площадь 10 678,50 кв.м - находящаяся в собственности граждан жилых помещений в многоквартирных домах, в которых планируется проведение капитального ремонта в многоквартирных домах. |
| Перечень планируемых мероприятий | Капитальный ремонт многоквартирных домов в городском поселении - город Семилуки Семилукского муниципального района в соответствии планируемым объемом работ, который определяется размером конструктивного элемента общего имущества многоквартирного дома, подлежащего капитальному ремонту. |

1. Характеристика проблем, на решение которых направлен  краткосрочный муниципальный план

Жилищный фонд многоквартирных домов городского поселения - город Семилуки насчитывает 648,01 тыс. кв.м общей площади или 12,2 тыс. ед. квартир. В собственности граждан находится 96,9  % жилого фонда. Муниципальная часть жилищного фонда составляет  3,1  %.  В многоквартирных  домах проживает 15 тыс. человек. В городском поселении - город Семилуки работают 19 ТСЖ, 3 УК.

В составе многоквартирного жилищного фонда городского поселения- город Семилуки значительную долю занимают дома, построенные  в   40-х    годах, поэтому степень износа жилищ достаточна высока:

от 0% до 30% износа –   69 % от общей площади жилых зданий;

от 31% до 65% износа –   29 % от общей площади жилых зданий;

свыше 65% износа –   2 % от общей площади жилых зданий.

Основной причиной высокой степени износа многоквартирного жилищного фонда является несвоевременное проведение плановых капитальных ремонтов из-за недостатка средств в местном бюджете.

Выполняются работы неотложного характера, обеспечивающие минимальные условия проживания граждан. Модернизация и реконструкция практически не проводятся.

В соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации собственники помещений в многоквартирных домах несут обязанности по поддержанию в надлежащем состоянии общего имущества, в том числе и по осуществлению текущего и капитального ремонта.

2. Цели и задачи краткосрочного муниципального плана

## Основными целями данного краткосрочного плана являются:

## - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, внедрение ресурсосберегающих технологий;

## - организационное и финансовое обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества во всех многоквартирных домах за исключением домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу.

## В рамках реализации краткосрочного муниципального плана будут решаться следующие основные задачи:

## - обеспечение проведения капитального ремонта всех многоквартирных домов расположенных на территории городского поселения - город Семилуки;

## -  создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

## - улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирных домах;

## - обеспечение сохранности многоквартирных домов и повышение комфортности проживания в них граждан;

## - приведение многоквартирных домов, участвующих в капитальном ремонте, в соответствие требованиям энергоэффективности, действующим на момент выполнения капитального ремонта.

## Предусмотрено произвести капитальный ремонт 4 многоквартирных домах общей площадью 10 678,50 кв.м. Перечень многоквартирных домов указан в приложении  к настоящему муниципальному краткосрочному плану.

## Краткосрочный муниципальный план  реализуется в 2016 году в IV квартале.

3. Перечень мероприятий муниципального краткосрочного плана

Мероприятия краткосрочного муниципального плана направлены на реализацию проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

Состав общего имущества многоквартирного дома, подлежащего капитальному ремонту, определяется в соответствии с пунктами 2 - 9 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года N 491.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома должен включать устранение неисправностей всех изношенных элементов, восстановление или замену (кроме полной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов) их на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемых зданий. При этом может осуществляться экономически целесообразная модернизация здания или конструктивных элементов: увеличение количества и качества услуг, оснащение недостающими видами инженерного оборудования.

4. Ресурсное обеспечение муниципального краткосрочного плана

Ресурсным обеспечением краткосрочного муниципального плана являются средства собственников помещений в многоквартирных домах. Финансирование работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах может осуществляться с применением мер финансовой поддержки, предоставляемой товариществам собственников жилья, региональному оператору за счет средств федерального бюджета, средств бюджета Воронежской области, местного бюджета, в порядке, установленном действующим законодательством.

Общий объем финансовых ресурсов программы составляет- 5 631 497,16 рубля,

в том числе:

- средства Фонда – 5 631 497,16 рубля;

## 5. Оценка эффективности реализации

## краткосрочного муниципального плана

## Выполнение мероприятий краткосрочного муниципального плана позволит обеспечить проведение капитального ремонта многоквартирных домов в количестве 4 шт. общей площадью 10 678,50 кв. м.

## В результате реализации мероприятий прогнозируется сокращение затрат населения на содержание жилищного фонда и оплату энергоресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

## Экономическая эффективность достигается за счет сокращения годового расхода затрат на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Воронежской области в 2015 – 2016 годах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, которым планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда, и которые включены в утвержденный субъектом Российской Федерации в соответствии с жилищным законодательством краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов |
| № п/п | Адрес МКД | Год | способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Общая площадь помещений | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Плановая дата завершения работ |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  | всего: | в том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств фонда капитального ремонта | за счет иных источников |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | чел. | руб. |  | руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Итого по городское поселение - город Семилуки |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 10 678,50 | 7 673,60 | 436 | 5 631 497,16 | 5 631 497,16 | 0,00 | Х |
| 1 | г. Семилуки, ул. Гагарина, д. 29 | 1962 |  | РО | панельные | 3 | 2 | 1 016,60 | 914,60 | 42 | 678 432,21 | 678 432,21 | 0,00 | 12.2016 |
| 2 | г. Семилуки, ул. Гагарина, д. 39 | 1964 |  | РО | кирпичные | 4 | 3 | 2 668,70 | 1 831,40 | 57 | 856 589,34 | 856 589,34 | 0,00 | 12.2016 |
| 3 | г. Семилуки, ул.Гагарина, д. 41 | 1964 |  | РО | кирпичные | 4 | 2 | 1 372,10 | 1 273,40 | 56 | 1 128 126,77 | 1 128 126,77 | 0,00 | 12.2016 |
| 4 | г. Семилуки, ул. Дзержинского, д. 20 | 1989 |  | РО | кирпичные | 5 | 2 | 5 621,10 | 3 654,20 | 281 | 2 968 348,84 | 2 968 348,84 | 0,00 | 12.2016 |
| Глава администрации городского поселения - город Семилуки |  | А.И. Гирчев |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Воронежской области в 2015 – 2016 годах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планируемые показатели выполнения адресной программы |
| по проведению капитального ремонта многоквартирных домов |
| № п/п | Наименование МО | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистриров анных в МКД на дату утверждения программы | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта |
|  |  |  |  | I квартал 2016 | II квартал 2016 | III квартал 2016 | IV квартал 2016 | Всего : | I квартал 2016 | II квартал 2016 | III квартал 2016 | IV квартал 2016 | Всего : |
|  |  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3,00 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13,00 | 14,00 |
| 43 | городское поселение - город Семилуки | 10 678,50 | 436 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 631 497,16 | 5 631 497,16 |
| Глава администрации городского поселения - город Семилуки |  |  |  |  |  |
|  |  | А.И. Гирчев |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Воронежской области в 2015 – 2016 годах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, которым планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда, и которые включены в утвержденный субъектом Российской Федерации в соответствии с жилищным законодательством краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов, по видам ремонта |
| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ | СМР | Проведение строительного контроля | Разработка проектной, сметной, технической документации | Инструментальное обследование (на основании заключения межведомственной комиссии, созданной органом местного самоуправления) |
|  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем, всего | Ремонт или замена лифтового оборудования | Ремонт крыши | Ремонт подвальных помещений | Ремонт фасада | Ремонт фундамента | Утепление фасадов | Переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | Другие виды |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем, всего | Горячее водоснабжеиие | Водоотведение | Теплоснабжение | Холодное водоснабжение | Сети электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12,00 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Итого по городское поселение - город Семилуки |  | 5 631 497,16 | 4 472 588,80 | 0,00 | 917 331,47 | 0,00 | 645 111,41 | 2 910 145,92 | 0,00 | 0,00 | 1 061,00 | 1 027 698,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 287,65 | 55 002,87 | 76 206,64 | 0,00 |
| 134 | г. Семилуки, ул. Гагарина, д. 29 | 678 432,21 | 282 981,62 | 0,00 | 229 309,05 | 0,00 | 53 672,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501,0 | 377 061,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660 043,47 | 6 600,43 | 11 788,31 | 0,00 |
| 135 | г. Семилуки, ул. Гагарина, д. 39 | 856 589,34 | 830 669,26 | 0,00 | 427 890,42 | 0,00 | 402 778,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830 669,26 | 8 306,69 | 17 613,39 | 0,00 |
| 136 | г. Семилуки, ул.Гагарина, д. 41 | 1 128 126,77 | 448 792,00 | 0,00 | 260 132,00 | 0,00 | 188 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 | 650 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 099 429,00 | 10 994,29 | 17 703,48 | 0,00 |
| 137 | г. Семилуки, ул. Дзержинского, д. 20 | 2 968 348,84 | 2 910 145,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 910 145,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 910 145,92 | 29 101,46 | 29 101,46 | 0,00 |
| Глава администрации городского поселения - город Семилуки А.И. Гирчев |

Глава администрации городского

поселения – город Семилуки Семилукского

муниципального района Воронежской области

____________А.И. Гирчев

09 ноября 2016 г.

А К Т

обнародования постановления администрации городского поселения –

город Семилуки от 09 ноября 2016г. № 613 «О внесении изменений в постановление от 03.07.2015 № 290 «Об утверждении муниципального краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2015-2016 г.г.»

г. Семилуки 	09 ноября 2016 г.

Мы нижеподписавшиеся:

Щеголев Юрий Иванович – заместитель главы администрации городского поселения – город Семилуки, 1961 года рождения, зарегистрированный по адресу: г. Семилуки, ул. Транспортная, д. 30;

Донич Елена Ивановна – начальник отдела финансово-экономической деятельности администрации городского поселения – город Семилуки, 1971 года рождения, зарегистрированная по адресу: г. Семилуки, Транспортная, д. 12, кв. 47;

Мухин Руслан Игоревич – начальник отдела модернизации ЖКХ и градостроительства администрации городского поселения – город Семилуки, 1987 года рождения, зарегистрированный по адресу: г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, д.122, кв. 22,

составили настоящий акт в том, что 09 ноября 2016 г. на стенде в здании администрации городского поселения – город Семилуки по адресу: г. Семилуки, ул. Ленина, 11 разместили копию постановления администрации городского поселения – город Семилуки от 09 ноября 2016 г. № 613 «О внесении изменений в постановление от 03.07.2015 № 290 «Об утверждении муниципального краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2015-2016 г.г.».

Настоящий акт составлен в одном экземпляре и хранится вместе с первым экземпляром обнародованного постановления администрации городского поселения – город Семилуки Семилукского муниципального района Воронежской области.

Щеголев Ю.И.________________

Донич Е.И.________________

Мухин Р.И.________________