АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ - ГОРОД СЕМИЛУКИ

СЕМИЛУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

____________________________________________________________

ул. Ленина, 11, г. Семилуки, 396901, тел./факс (47372) 2-45-65

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 декабря 2022 г.

№ 473

О внесении изменений в постановление администрации городского поселения – город Семилуки Семилукского муниципального района Воронежской области от 18.12.2017 № 592 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского поселения – город Семилуки Семилукского муниципального района на 2018-2024 гг.»

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ финансирования современной среды», постановлением администрации городского поселения – город Семилуки от 25.11.2013 № 364 «Об утверждении порядка разработки, реализации и корректировки муниципальных программ городского поселения – город Семилуки» администрация городского поселения – город Семилуки постановляет:

1. Внести в постановление администрации городского поселения – город Семилуки от 18.12.2017 № 592 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского поселения - город Семилуки Семилукского муниципального района на 2018-2024 гг.» следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского поселения – город Семилуки Семилукского муниципального района на 2018-2025 гг.»

1.2. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции «1. Утвердить муниципальную программу городского поселения – город Семилуки «Формирование современной городской среды городского поселения – город Семилуки Семилукского муниципального района на 2018-2025 гг.» согласно приложению.

1.3. Приложения к программе изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела модернизации ЖКХ и градостроительства Исакова И.И.

| И.о. главы администрации городского поселения – город Семилуки И.В. Трепалин |  |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению администрации

городского поселения – город Семилуки

от 18.12.2017 № 592

(в редакции от 14.12.2022 г. № 473)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды городского поселения - город Семилуки на 2018-2025 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы городского поселения - город Семилуки

Семилукского муниципального района

«Формирование современной городской среды городского поселения –

город Семилуки на 2018-2025 годы»

| Наименование муниципальной программы | «Формирование современной городской среды городского поселения - город Семилуки на 2018-2025 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация городского поселения - город Семилуки |
| Исполнители муниципальной программы | Администрация городского поселения - город Семилуки |
| Основные разработчики муниципальной программы | Администрация городского поселения - город Семилуки |
| Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия | Подпрограмма 1. Благоустройство дворовых территорий городского поселения - город Семилуки Подпрограмма 2. Благоустройство общественных территорий городского поселения - город Семилуки Выполнение мероприятий программы позволит создать условия для улучшения архитектурного и эстетического облика города, создания комфортных условий для спортивного развития детей дошкольного и школьного возраста. Выполнение мероприятия программы повлечет за собой повышение уровня благоустройства территории городского поселения - город Семилуки |
| Цель муниципальной программы | Создание условий для обеспечения благоустроенным и комфортным жильем населения, а также формирование благоприятной среды жизнедеятельности путем устойчивого развития территории городского поселения - город Семилуки. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций к участию в решении вопросов благоустройства городского поселения - город Семилуки |
| Задачи муниципальной программы | Реализация программы позволит решить следующие задачи: 1. Повышение уровня благоустройства общественных и дворовых территорий с обустройством инфраструктуры для обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, в том числе создание без барьерной среды для маломобильных граждан в зоне общественных пространств. 2. Формирование реализованных практик благоустройства на территории городского поселения - город Семилуки; 3. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории городского поселения - город Семилуки; 4. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского поселения - город Семилуки. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | По основным мероприятиям программы будет осуществлен мониторинг следующих индикаторов: -количество благоустроенных дворовых территорий в отчетном году; -количество благоустроенных общественных территорий общего пользования. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2018-2025 годы. Этапы реализации программы не выделяются |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы) | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 274 246,73899 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета 1,40899 тыс. рублей; средства областного бюджета – 39 746,33 тыс. руб.; средства федерального бюджета – 234 499 тыс. руб. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по годам составляет: |
|  | Год | ВСЕГО (тыс. руб.) | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет |
|  | 2018 | 10000,1 | 0,1 | 1500 | 8500 |
|  | 2019 | 7000,07 | 0,07 | 7000 | 0 |
|  | 2020 | 17000,17 | 0,17 | 340 | 16660 |
|  | 2021 | 15020,3482 | 0,1502 | 15 020,198 | 0 |
|  | 2022 | 132329,13229 | 0,00029 | 14029,132 | 118300 |
|  | 2023 | 11850,11850 | 0,11850 | 237 | 11613 |
|  | 2024 | 81046,8 | 0,8 | 1620 | 79426 |
|  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - повышение уровня комплексного благоустройства общественных территорий, включая благоустройство скверов, освещение общественных территорий, сохранение и увеличение числа озелененных территорий; - увеличение доли муниципальных общественных территорий, на которых выполнены работы по благоустройству; - повышение уровня профессионализма сотрудников органов местного самоуправления городского поселения - город Семилуки в сфере реализации проектов по благоустройству территории городского - поселения город Семилуки; - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций проживающих и расположенных на территории городского поселения - город Семилуки в реализацию мероприятий по благоустройству территории; - повышение общего уровня благоустройства, комфортности проживания и качества жизни населения городского поселения - город Семилуки совершенствование архитектурного облика общественных территорий; - рост удовлетворенности населения уровнем благоустройства. |

- Характеристика текущего состояния современной городской среды

  - Характеристика благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов

Формирование современной городской среды - это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения городского поселения - город Семилуки. Современная городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий (строительство скверов, детских и спортивных площадок, зон отдыха, озеленение территорий, устройство наружного освещения).

В городском поселении - город Семилуки 70 дворовых территорий, включающих в себя 186 многоквартирных домов. По состоянию на 2021 год благоустроены 11 дворовых территорий (21,7 тыс. кв. м) многоквартирных домов, что составляет 16% от общего количества дворовых территорий (123 тыс.кв.м., без учета площади занимаемой МКД и др. капитальными объектами). Текущее состояние большинства дворовых территорий многоквартирных домов городского поселения - город Семилуки не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, градостроительными нормативами. Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов городского поселения - город Семилуки Семилукского муниципального района Воронежской области, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2025 годах, представлен в приложении 5 к муниципальной программе.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству производились в недостаточном объеме: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей.

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным.

Важнейшей задачей городского поселения - город Семилуки является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации и градостроительных нормативов по устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

Для поддержания дворовых территорий многоквартирных домов в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского поселения - город Семилуки на 2018-2025 годы» (далее – Программа), которой предусматривается целенаправленная работа исходя из:

1) минимального перечня работ:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора;

2) дополнительного перечня работ:

- установку и (или) ремонт детского игрового, спортивного комплексов и (или) оборудования на дворовой территории, включая устройство и (или) ремонт покрытия на детской игровой и (или) спортивной площадке, в том числе резинового, установку и (или) ремонт ограждения детской площадки;

- устройство и (или) ремонт покрытия автомобильных дорог, тротуаров, мест стоянки автотранспортных средств, относящихся к дворовой территории, с учетом доступности для инвалидов и маломобильных групп населения, нанесение разметки стоянки автомашин маломобильных групп населения холодным пластиком со светоотражающими элементами ручным способом;

- устройство и (или) ремонт контейнерных площадок;

- установку газонных ограждений, а также ограждений для палисадников на дворовой территории, валку деревьев, корчевку кустарника и мелколесья, сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья, корчевку пней, вырезку сухих ветвей деревьев;

- закупку саженцев кустарников и деревьев и других элементов озеленения. При этом посадка осуществляется собственниками помещений в многоквартирных домах, заинтересованными лицами самостоятельно, своими силами и средствами. При этом к заинтересованным лицам относятся физические лица, жители многоквартирных домов, представители органов власти, местного самоуправления, бизнеса, общественных объединений, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, заинтересованные в проекте благоустройства и готовые участвовать в его реализации;

- установку сушилок для белья, установку выбивалок для ковров, установку беседок;

- озеленение, озеленение территорий, в том числе посев и (или) подсев газонов;

- устройство и ремонт подпорных стен на дворовых территориях многоквартирных домов, демонтаж (монтаж) лестничных сходов, демонтаж подпорных стенок, демонтаж существующего бетонного покрытия дворовых проездов, разборка бортовых камней, устройство металлических ограждений, поручней;

- устройство дождевой канализации, дренажной системы, водоотводных сооружений, устройство и (или) ремонт водоотводных лотков, водостоков, замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер, регулирование высотного положения крышек колодцев;

- земляные работы, вертикальная и горизонтальная планировка, укрепление грунта с использованием геосетки, подсыпка грунта;

3) Трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

4) Нормативной стоимости (территориальные единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни работ.

Достижение запланированных целей и решение поставленных задач программы возможно осуществить при непосредственном трудовом участии заинтересованных лиц, организаций.

Предложения граждан по включению дворовых территорий многоквартирных домов в программу, подготовленные в рамках минимального перечня работ, могут включать все или несколько видов работ, предусмотренных минимальным перечнем работы.

Перед началом работ по комплексному благоустройству двора разрабатывается дизайн-проект. Все мероприятия планируются с учетом создания условий для жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения.

Благоустройству не подлежат дворовые территории многоквартирных домов, в которых проведены работы по их комплексному благоустройству в рамках государственной программы Воронежской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Воронежской области» в течение последних 5 лет (список представлен в приложении 7 к муниципальной программе.), а также дворовые территории многоквартирных домов, относящихся к категории непригодных для проживания (аварийных, подлежащих сносу), представлен в приложении 6 к муниципальной программе. Муниципалитет имеет право исключать из адресного перечня дворовых территорий нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2025 годах дворовые территории МКД относящиеся к категории непригодных для проживания (аварийных, подлежащих сносу). А так же изменять порядок очередности благоустройства дворовых территорий по причине:

- не предоставления полного пакета документов жителями МКД;

- не целесообразности благоустройства территории;

- экстренности благоустройства заменяемой территории.

При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

1.2. Характеристика сферы благоустройства общественных территорий

Необходимость благоустройства территорий, в том числе комплексного, продиктована на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях.

Реализация программы позволит сформировать на общественных территориях условия, благоприятно влияющие на психологическое состояние граждан, повысить комфортность проживания, обеспечить эффективную эксплуатацию многоквартирных домов, сформировать активную гражданскую позицию жителей города путем вовлечения граждан в обсуждение и участие в решении вопросов развития территорий.

Программа предусматривает улучшение внешнего облика общественных территорий городского поселения - город Семилуки.

Реализация мероприятия позволит:

- повысить уровень технического и эксплуатационного состояния общественной территории с учетом посещения территорий людьми с ограниченными возможностями и маломобильными группами населения;

- сформировать современные зоны для активной культурной жизни граждан;

- обеспечить общественное участие в процессе принятия решений и в реализации проектов комплексного благоустройства территорий;

В городском поселении город Семилуки 11 общественных территорий общего пользования (скверы, зоны отдыха и т.д.), общая площадь которых составляет порядка 185,13 тыс. кв.м.

Доля благоустроенных общественных территорий составляет 69% к общему количеству общественных территорий, площадь их составляет 45 тыс. кв.м. (парк и скверы). Доля общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, составляет 31 %, площадь их составляет 40.2 тыс. кв.м.

На одного жителя города приходится 1,68 кв. м благоустроенной общественной территории.

Адресный перечень общественных территорий городского поселения - город Семилуки Семилукского муниципального района Воронежской области, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2025 годах, представлен в приложении 8 к муниципальной программе.

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

- устройство сети велодорожек, площадок для воркаута;

- реконструкция или устройство каменного (плиточного) мощения и покрытий;

- установка уличных светильников (прожекторов) и (или) их реконструкция, устройство сетей наружного освещения;

- ремонт или замена ограждения;

- устройство мест стоянки транспортных средств (за исключением территорий населенных пунктов, отведенных для организации платных парковок);

- устройство подпорных стенок, в том числе с облицовкой из декоративных материалов (гранит, декоративная штукатурка, металл и др.);

- устройство и (или) ремонт проездов, тротуаров, площадок на территории общественных зон и подъездах, подходах к общественным зонам, дорожных знаков;

- демонтажные работы, дорожная одежда, ремонт автомобильной дороги, деревья, материалы, срезка старого и устройство нового асфальтобетонного покрытия, подготовительные работы, подпорная стена;

- земляные работы и вертикальная планировка;

- устройство блоков обслуживания паркового хозяйства, устройство общественных уборных, пунктов проката;

- реконструкция ВЛ-0,4 кВ, прокладка кабеля, сетей канализации, наружной кабельной канализации, ливневой канализации, дренажной системы, водоотведения, водоотводных сооружений, водоснабжения, автополива;

- археологические наблюдения (за исключением тех объектов, в отношении которых данные работы будут проводиться в рамках государственной программы Воронежской области "Государственная охрана объектов культурного наследия", утвержденной постановлением правительства Воронежской области от 25.12.2015 N 1032);

- установка малых архитектурных форм, в том числе фонтанов и их звукового сопровождения, устройство акустической системы фонтанов, арт-объектов, лодочной станции с настилом и трапом, колодцев из оцилиндрованных бревен, организованного спуска к воде с настилами и трапами, деревянного перехода, смотровой площадки, настила через реку, информационного стенда, переносных изделий, устройство бетонного декоративного лотка и т.д.;

- устройство площадок для выгула собак, оборудование зоны выгула собак, устройство контейнерных площадок;

- устройство системы видеонаблюдения, системы информации и навигации, системы охранной телевизионной, системы оповещения, входных групп;

- озеленение территории, устройство цветочных клумб из бетона, облицованных гранитной плиткой;

- устройство бронзовой скульптурной композиции и ее оформление;

- устройство сценического подиума, комплекса;

- устройство системы связи;

- вынос инженерных сетей (электроснабжения, газопровода, водопровода и водоотведения);

- установка круглых колодцев, люка для смотровых колодцев;

- устройство зрительской трибуны, площадок для награждения, пьедесталов, амфитеатров, скульптур, стел, бюстов, устройство бетонного основания под установку военной техники, устройство акустической системы памятников, устройство рекламных щитов и информационных конструкций, флагштоков и флагов;

- устройство спортивной и детской зон, оборудование в спортивной и детской зонах, устройство покрытия детской площадки из песка;

В рамках реализации мероприятий по повышению уровня вовлечения граждан в реализацию федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" и повышению уровня информирования граждан о проведении голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ формирования современной городской среды, предполагается следующий перечень работ:

- закупка ветровок, футболок, холщовых сумок;

- закупка лент и карманов для бейджей;

- приобретение роллерных стендов, предназначенных для демонстрации информации (Roll-up);

- приобретение листовок и их размещение в социально значимых местах;

- нанесение логотипа (трафарета) федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".

Развитие общественных пространств различного функционального назначения предполагает формирование единой стратегии развития общественных территорий общего пользования с созданием широкого общественного участия всех заинтересованных в реализации приоритетного проекта сторон.

При реализации мероприятия по благоустройству общественных территорий муниципальных образований Воронежской области возможно как трудовое, так и финансовое участие граждан, заинтересованных организаций в рамках выполнения работ по благоустройству.

Адресный перечень общественных территорий городского поселения - город Семилуки Семилукского муниципального района Воронежской области, реализованных в течении действия муниципальной программы, представлен в приложении 8 к муниципальной программе.

- Приоритеты муниципальной политики в сфере современной городской среды. Цель и задачи муниципальной программы

Повышение уровня благоустройства муниципальных образований, создание комфортных условий для проживания граждан является важнейшим направлением социально-экономического развития регионов Российской Федерации.

Благоустройство городских территорий, не отвечающих современным требованиям, обусловливает необходимость разработки и утверждения муниципальной программы, целью которой является повышение уровня благоустройства территорий городского поселения - город Семилуки.

Целью реализации муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории городского поселения - город Семилуки.

Для достижения цели муниципальной программы требуется решение следующих задач:

1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов городского поселения - город Семилуки.

2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий городского поселения - город Семилуки.

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий городского поселения - город Семилуки.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

Основными мерами правового регулирования на государственном и муниципальном уровнях являются следующие нормативные правовые акты:

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

Для реализации основных мероприятий муниципальной программы разработаны и утверждены постановление администрации городского поселения – город Семилуки №569 от 30.11.2017г. следующие документы:

1. Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды городского поселения город Семилуки» на 2018-2025 годы.

2. Порядок и формы трудового участия граждан в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий.

3. Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды городского поселения - город Семилуки» на 2018-2025 годы.

4. Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского поселения город Семилуки» на 2018-2025 годы.

5. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории и общественной территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды городского поселения - город Семилуки» на 2018-2025 годы.

6. Положение об общественном комиссии по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в городском поселении - город Семилуки на 2018-2025 годы.

7. Состав общественной комиссии по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в городском поселении город Семилуки на 2018-2025 годы.

В целях реализации программных мероприятий и в рамках компетенции отрасли благоустройства города перечень нормативных правовых актов может обновляться и дополняться.

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется в 2018-2025 годах.

4. Прогноз ожидаемых результатов муниципальной программы. Описание целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Для оценки уровня решения поставленных задач муниципальной программы определены следующие целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы:

1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении - город Семилуки от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении - город Семилуки, %.

2. Доля благоустроенных общественных территорий в городском поселении - город Семилуки от общего количества общественных территорий в городском поселении - город Семилуки, %.

3. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении - город Семилуки.

4. Количество благоустроенных общественных территорий в городском поселении - город Семилуки.

Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов рассчитывается как отношение благоустроенных дворовых территорий, к общей их площади, выраженное в процентах.

Доля благоустроенных общественных территорий рассчитывается как отношение благоустроенной площади парков, скверов, бульваров, пляжей города к общей их площади, выраженное в процентах.

Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации муниципальной программы представлены приложения № 1 к муниципальной программе.

5. Основные мероприятия муниципальной программы

Для реализации поставленной цели и решения задач в рамках программы запланирована реализация двух основных мероприятий.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении № 2 к муниципальной программе. План реализации муниципальной программы представлен в приложении № 4 к программе.

6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в соответствии с решением Совета народных депутатов городского поселения - город Семилуки о бюджете городского поселения - город Семилуки.

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

- финансовые риски: финансирование муниципальной программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета города.

Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации и источникам финансирования представлены в приложении 3 к муниципальной программе.

7. Информация об участии общественных, научных и иных организаций в реализации муниципальной программы

В реализации муниципальной программы, участвуют управляющие организации (юридические лица, индивидуальные предприниматели), товарищества собственников жилья, на обслуживании и в управлении которых находятся многоквартирные дома, в которых собственники помещений приняли на общем собрании решение о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды городского поселения - город Семилуки» на 2018-2025 годы, и данная дворовая территория сформирована и поставлена на государственный кадастровый учет под многоквартирным домом.

В программу подлежат включению дворовые территории по результатам Инвентаризации, проведенной в соответствии с Рекомендациями по инвентаризации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденными приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области от 05.07.2017 № 148, а также исходя из даты и времени представления предложений заинтересованных лиц при условии их соответствия установленным требованиям, оформленным в соответствии с требованиями действующего законодательства и в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой.

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия, в случае принятия соответствующего решения.

Граждане, проживающие на дворовой территории участвующей в реализации программы, принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках обязательного и дополнительного перечня работ по благоустройству в форме трудового участия, в случае принятия соответствующего решения на общем собрании собственников жилых помещений многоквартирного дома.

Приложение 1

к муниципальной программе

|  | Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы городского поселения - город Семилуки Семилукского муниципального района Воронежской области «Формирование современной городской среды городского поселения - город Семилуки» на 2018-2025 годы и их значениях |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изме-рения | Базовое значение показателя (на начало реализации) 2017 г | Значения показателей (индикаторов) по годам реализации муниципальной программы |
|  |  |  |  | 2018г. | 2019г. | 2020г | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского поселения - город Семилуки на 2018-2025 годы» |  |  |  |
| 1 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении - город Семилуки от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении - город Семилуки | % | 16 | 18 | 21 | 27 | 28 | 28 | 28 | 64 | 100 |
| 2 | Доля благоустроенных общественных территорий в городском поселении - город Семилуки от общего количества общественных территорий в городском поселении - город Семилуки | % | 64 | 64 | 64 | 71 | 78 | 78 | 92 | 100 | 100 |
| 4 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении - город Семилуки | Ед. | 11 | 13 | 15 | 19 | 20 | 20 | 20 | 45 | 70 |
| 6 | Количество благоустроенных общественных территорий в городском поселении - город Семилуки | Ед. | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 13 | 14 | 0 |

Приложение 2

к муниципальной программе

Перечень основных мероприятий муниципальной программы городского поселения - город Семилуки
Семилукского муниципального района Воронежской области «Формирование современной городской среды

городского поселения - город Семилуки» на 2018-2025 годы

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Формирование современной городской среды городского поселения - город Семилуки на 2018-2025 годы |
|  | Цель. Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского поселения - город Семилуки |
| 1 | Задача 1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов городского поселения - город Семилуки |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении - город Семилуки | Администрация городского поселения - город Семилуки | 2018 год | 2025 год | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов согласно минимальному перечню работ |  | Показатель 1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении - город Семилуки от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении - город Семилуки. Показатель 2. Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями многоквартирных домов в городском поселении - город Семилуки от общей численности населения муниципального образования. Показатель 3. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении - город Семилуки. |
| 2 | Задача 2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий городского поселения - город Семилуки. |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Благоустройство общественных территорий в городском поселении - город Семилуки | Администрация городского поселения - город Семилуки | 2018 год | 2025 год | Благоустройство общественных территорий |  | Показатель 1. Доля благоустроенных общественных территорий в городском поселении - город Семилуки от общего количества общественных территорий в городском поселении - город Семилуки. Показатель 2. Доля проектов благоустройства общественных территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций. Показатель 3. Количество благоустроенных общественных территорий в городском поселении - город Семилуки. |

Приложение 3

к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы городского поселения - город Семилуки

Семилукского муниципального района Воронежской области «Формирование современной городской среды

городского поселения - город Семилуки» на 2018-2025 годы за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по годам реализации |  |
|  |  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| МУНИЦИ ПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Формирование современной городской среды городского поселения - город Семилуки на 2018-2025 годы | всего, в том числе: | 274246,73899 | 10000,1 | 7000,07 | 17000,17 | 15020,3482 | 84000 | 11850,1185 | 81046,8 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 234499 | 8500 | 0 | 16660 | 0 | 118300 | 11613 | 79426 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 39746,33 | 1500 | 7000 | 340 | 15020,198 | 14029,132 | 237 | 1620 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 1,40899 | 0,1 | 0,07 | 0,17 | 0,1502 | 0,00029 | 0,11850 | 0,8 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении - город Семилуки | всего, в том числе: | 37000,37 | 10000,1 | 7000,07 | 12500,12 | 7500,08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 20750 | 8500 | 0 | 12250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 16250 | 1500 | 7000 | 250 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0,37 | 0,1 | 0,07 | 0,12 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении - город Семилуки | всего, в том числе: | 37000,37 | 10000,1 | 7000,07 | 12500,12 | 7500,08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 20750 | 8500 | 0 | 12250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 16250 | 1500 | 7000 | 250 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0,37 | 0,1 | 0,07 | 0,12 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПОДПРОГРАММА 2 | Благоустройство общественных территорий в городском поселении -город Семилуки | всего, в том числе: | 225396,25049 | 0 | 0 | 4500,05 | 7520,2682 | 132329,13229 | 11850,11850 | 81046,8 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 213749 | 0 | 0 | 4410 | 0 | 118300 | 11613 | 79426 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 23496,33 | 0 | 0 | 90 | 7520,198 | 14029,132 | 237 | 1620 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 1,03899 | 0 | 0 | 0,05 | 0,0702 | 0,00029 | 0,11850 | 0,8 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Благоустройство общественных территорий в городском поселении - город Семилуки | всего, в том числе: | 237197,0385 | 0 | 0 | 4500,05 | 7500,07 | 132300 | 11850,11850 | 81046,8 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 213749 | 0 | 0 | 4410 | 0 | 118300 | 11613 | 79426 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 23 447 | 0 | 0 | 90 | 7500 | 14000 | 237 | 1620 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 1,0385 | 0 | 0 | 0,05 | 0,07 | 0 | 0,11850 | 0,8 | 0 |
| Основное мероприятие 2.2 | проведение голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ формирования современной городской среды | всего, в том числе: | 49,33049 | - | - | - | 20,1982 | 29,13229 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 49,33 | - | - | - | 20,198 | 29,132 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0,00049 | - | - | - | 0,0002 | 0,00029 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

к муниципальной программе

План реализации муниципальной программы городского поселения город Семилуки

Семилукского муниципального района Воронежской области «Формирование современной городской среды

городского поселения - город Семилуки» на 2018-2025 годы

| Наименование контрольного события программы | Срок наступления контрольного события (дата) |
| --- | --- |
|  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Контрольное событие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении - город Семилуки | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 |
| Контрольное событие 2. Благоустройство общественных территорий в городском поселении - город Семилуки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |

План реализации муниципальной программы городского поселения город Семилуки

Семилукского муниципального района Воронежской области «Формирование современной городской среды

городского поселения - город Семилуки» на 2018-2025 годы

| Наименование контрольного события программы | Срок наступления контрольного события (дата) |
| --- | --- |
|  | 2021 год | 2022 год |
|  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Контрольное событие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении - город Семилуки | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Контрольное событие 2. Благоустройство общественных территорий в городском поселении - город Семилуки | - | - | - | 1 | - | - | - | - |

План реализации муниципальной программы городского поселения город Семилуки

Семилукского муниципального района Воронежской области «Формирование современной городской среды

городского поселения - город Семилуки» на 2018-2025 годы

| Наименование контрольного события программы | Срок наступления контрольного события (дата) |
| --- | --- |
|  | 2023 год | 2024 год |
|  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Контрольное событие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении - город Семилуки | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| Контрольное событие 2. Благоустройство общественных территорий в городском поселении - город Семилуки | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 |
| Наименование контрольного события программы | Срок наступления контрольного события (дата) |
|  | 2025 год |  |
|  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |  |  |  |  |
| Контрольное событие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении - город Семилуки | - | - | - | 25 |  |  |  |  |
| Контрольное событие 2. Благоустройство общественных территорий в городском поселении - город Семилуки | - | - | - | - |  |  |  |  |

Приложение 5

к муниципальной программе

Адресный перечень дворовых территорий

городского поселения - город Семилуки Семилукского муниципального района Воронежской области, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству

в 2018-2025 годах

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Планируемый год благоустройства |
| --- | --- | --- |
| 1 | Воронежская обл.,г. Семилуки, | Ул. Чапаева, 58,60 Ул. Дзержинского, 17 | 2024 |
| 2 | Воронежская обл., г. Семилуки, | Ул. Чапаева, 72,74,68а,70,68Б | 2024 |
| 3 | Воронежская обл., г. Семилуки, | Ул. Гагарина, 28,30 | 2024 |
| 4 | Воронежская обл., г. Семилуки, | Ул. Курская, 34 | 2024 |
| 5 | Воронежская обл., г. Семилуки, | Ул. Курская, 36 | 2024 |
| 6 | Воронежская обл., г. Семилуки, | Ул. Транспортная, 12/3,12/5 | 2024 |
| 7 | Воронежская обл., г. Семилуки, | Ул. Транспортная, 12/4 | 2024 |
| 8 | Воронежская обл., г. Семилуки, | Ул. Железнодорожная, 30,32 ,36,36а | 2024 |
| 9 | Воронежская обл., г. Семилуки, | Ул. Телегина, 1,2,3,4,6 | 2024 |
| 10 | Воронежская обл., г. Семилуки, | Ул.Транспортная, 8,8/1,8/2,10,10/1 | 2024 |
| 11 | Воронежская обл., г. Семилуки, | Ул. Газовая, 3,3а | 2024 |
| 12 | Воронежская обл., г. Семилуки, | Ул. Дзержинского, 19 | 2024 |
| 13 | Воронежская обл., г. Семилуки, | пер. Крупской, 5 Ул. Чапаева, 28 | 2024 |
| 14 | Воронежская обл., г. Семилуки, | Ул. Крупской, 30 пер. Крупской, 1 | 2024 |
| 15 | Воронежская обл., г. Семилуки, | Ул. Транспортная, 12/1,12/2 | 2024 |
| 16 | Воронежская обл., г. Семилуки, | Ул. Чапаева, 39а | 2024 |
| 17 | Воронежская обл., г. Семилуки, | Ул. Чапаева, 52,54,56 Ул. Дзержинского, 15 | 2024 |
| 18 | Воронежская обл., г. Семилуки, | Ул. Транспортная, 12 | 2024 |
| 19 | Воронежская обл., г. Семилуки, | Ул. Транспортная, 16Б | 2024 |
| 20 | Воронежская обл., г. Семилуки, | Ул. Комсомольская, ,6,8 Ул. Крупской,44 | 2024 |
| 21 | Воронежская обл., г. Семилуки, | Ул. Транспортная, 3,3Б | 2024 |
| 22 | Воронежская обл., г. Семилуки, | Ул. Комсомольская, 18,16 | 2024 |
| 23 | Воронежская обл., г. Семилуки, | Ул. Курская, 38,40 | 2024 |
| 24 | Воронежская обл., г. Семилуки, | Ул. Крупской, 35,37 | 2024 |
| 25 | Воронежская обл., г. Семилуки, | Ул. Ленина, 7,8,10 | 2024 |
| 26 | Воронежская обл., г. Семилуки, | Ул.Комсомольская, 1 | 2025 |
| 27 | Воронежская обл., г. Семилуки, | Ул. Гагарина, 29 | 2025 |
| 28 | Воронежская обл., г. Семилуки, | Ул. Дзержинского, 4,6,8 | 2025 |
| 29 | Воронежская обл., г. Семилуки, | Ул. Крупской, 34 | 2025 |
| 30 | Воронежская обл., г. Семилуки, | Ул. 9 Января, 17,19 | 2025 |
| 31 | Воронежская обл., г. Семилуки, | Ул. 9 Января, 22,24,26,28 | 2025 |
| 32 | Воронежская обл., г. Семилуки, | Ул. Крупской , 40 | 2025 |
| 33 | Воронежская обл., г. Семилуки, | Ул. Крупской, 36 | 2025 |
| 34 | Воронежская обл., г. Семилуки, | Ул. Индустриальная, 27 | 2025 |
| 35 | Воронежская обл., г. Семилуки, | Ул. Чкалова, 2 | 2025 |
| 36 | Воронежская обл., г. Семилуки, | Ул. Гагарина, 35 | 2025 |
| 37 | Воронежская обл., г. Семилуки, | Ул. Гагарина, 37,39, | 2025 |
| 38 | Воронежская обл., г. Семилуки, | ул. Ромазанова, 9 | 2025 |
| 39 | Воронежская обл., г. Семилуки, | ул. Строителей, 1,3 ул. Ромазанова, 2 | 2025 |
| 40 | Воронежская обл., г. Семилуки, | Ул. Транспортная, 4Б/1,4Б/2 | 2025 |
| 41 | Воронежская обл., г. Семилуки, | Ул. Транспортная, 6/2,6/3 | 2025 |
| 42 | Воронежская обл., г. Семилуки, | Ул. Транспортная, 14/1,14/2 | 2025 |
| 43 | Воронежская обл., г. Семилуки, | Ул. Транспортная, 14/3,14/4 | 2025 |
| 44 | Воронежская обл., г. Семилуки, | Ул.Транспортная, 4/1,4/2,4/3,4/4,4/5,4/6 | 2025 |
| 45 | Воронежская обл., г. Семилуки, | Ул. 25 лет Октября,140 | 2025 |
| 46 | Воронежская обл., г. Семилуки | Ул. Чайковского, 8 | 2025 |
| 47 | Воронежская обл., г. Семилуки | Ул. Курская, 22а,26а,30,32,32/1 | 2025 |
| 48 | Воронежская обл., г. Семилуки | Ул. Индустриальная, 4 | 2025 |
| 49 | Воронежская обл., г. Семилуки | Ул. Гагарина, 43/1, 43/2 | 2025 |
| 50 | Воронежская обл., г. Семилуки | Ул. Земская, 53,55,57,59,61,63 | 2025 |

Приложение 6

к муниципальной программе

Адресный перечень дворовых территорий

городского поселения - город Семилуки Семилукского

муниципального района Воронежской области,

исключенных по причине признания аварийности МКД.

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Причина исключения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Воронежская обл., г. Семилуки | Ул. 9 Января, 8,10 | Акт № 50 от 06.03.2019 |
| 2 | Воронежская обл., г. Семилуки | Ул. Дзержинского, 3,5,7 | Акт № 46 от 12.06.2018 |
| 3 | Воронежская обл., г. Семилуки | Ул. Комсомольская, 14 Ул. Гагарина, 38 | Акт № 47 от 17.09.2018 |
| 4 | Воронежская обл., г. Семилуки | Ул. Курская, 1а | Акт № 36 от 30.03.2017 |
| 5 | Воронежская обл., г. Семилуки | Ул. Пионерская, 24,26 | Акт № 51 от 28.03.2019 |
| 6 | Воронежская обл., г. Семилуки | Ул. 9 Января, 12,14,16 | Снесены в 2016 г. |
| 7 | Воронежская обл., г. Семилуки | Ул. Пушкинская, 30 Ул. Кожедуба, 4 | Снесны в 2016 г. |
| 8 | Воронежская обл., г. Семилуки | Ул. Транспортная, 4а | Снесены в ноябре 2021 г |

Приложение 7

к муниципальной программе

Адресный перечень дворовых территорий

городского поселения - город Семилуки Семилукского

муниципального района Воронежской области,

реализованных в течении действия муниципальной программы.

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Воронежская обл., г. Семилуки, | Ул. Дзержинского, 16,18,20,22 | 2018 |
| 2 | Воронежская обл., г. Семилуки, | Ул. Курская, 22а,26а,30,32,32/1 | 2018 |
| 3 | Воронежская обл., г. Семилуки, | Ул. Индустриальная, 25Б Ул. Некрасова, 11 | 2019 |
| 4 | Воронежская обл., г. Семилуки, | Ул. Железнодорожная, 34 | 2019 |
| 5 | Воронежская обл., г. Семилуки, | Ул. 8 Марта, 1,3,5,7 | 2020 |
| 6 | Воронежская обл., г. Семилуки, | Ул. Комсомольская, 10,12 Ул. Гагарина, 41 | 2020 |
| 7 | Воронежская обл., г. Семилуки, | Ул. Набережная, 1 | 2020 |
| 8 | Воронежская обл., г. Семилуки, | Ул. Телегина,5 | 2020 |
| 19 | Воронежская обл., г. Семилуки, | Ул. 25 лет Октября, 124,126,128,130,132 | 2021 |

Приложение 8

к муниципальной программе

Адресный перечень общественных территорий

городского поселения город Семилуки Семилукского муниципального района Воронежской области, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству

в 2018-2025 годах

| №п/п | Адрес общественной территории | Тип общественной территории | Планируемый год благоустройства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Воронежская область, г. Семилуки, ул. 25 лет Октября | «Родной парк» проект благоустройства парка «Юбилейный» | 2022-2023 |
|  | Воронежская область, г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, 26-А | Парк “Центральный” | 2023 |
|  | Воронежская область, г. Семилуки, ул. Дзержинского | Центральная городская улица | 2024 |

Приложение 9

к муниципальной программе

Адресный перечень общественных территорий

городского поселения - город Семилуки Семилукского

муниципального района Воронежской области,

реализованных в течении действия муниципальной программы.

| №п/п | Адрес общественной территории | Тип общественной территории | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Воронежская область, г. Семилуки, ул. Дзержинского, 12С | Сквер у отделения почты России | 2020 |
|  | Воронежская область, г. Семилуки, ул. 9 Января, 21С | «Никулинский парк» | 2021 |